## Slide 1: Rapport Flash
ACTIVITES SUR LA PERIODE EQUIPE ( Croix –Réaumur – ACS )
AECF
  Migration Birdy en cours. Félicitations pour le travail accomplie et l’engagement de Kévin.
  Concernant le repérage des équipements spécifiques (contrôle d’acces, borne wifi etc …) relance faite par KF vers S.Dalle semaine 12 et 16;
  La conversion des adresses ip en nom d’imprimante est en cours une demande Jira a été réalisé par KF nouvelle relance en S16.
Croix
  Relance une proposition de réunion pour mettre place les plans d’action de sécurisation des postes de travail. Toujours pas de réponse au mail (nouvelle relance semaine 20).
  Book informatique pour les nouveaux arrivants. Mise en page par Stefan (infos pratique, localisation salle de réunion, copieurs).
  Création d’un document qui recense les connexions des équipement spécifique du site. (en cours réalisé 70%)
  Projet W8.1 en cours sur Croix. (réalisé 15%).
  Projet remplacement serveur de Croix. Une visite des sites de Croix et Marquain a été réalisé avec M.Desmaret. Echange sur les particularités du site.
  Forward de la communication, qui indique le reboot des machines suite à l’attaque informatique mondial.
  Envoi d’une communication pour avertir d’une maintenance sur le réseau Wi-Fi les 29 et 30/05. Solution de contournement utiliser le réseau cablé.
  .

## Slide 2: Rapport Flash
ACTIVITES SUR LA PERIODE EQUIPE ( Croix –Réaumur – ACS )
ACS
  L’incident réseau est toujours en cours. (une prise en charge est tjrs en cours avec l’exploit).
  PRI de test réalisé avec l’équipe d’ACS le 26/05. Nous avons rencontré un souci sur l’activation de la pise en main à distance des nouvelles machines. La procédure fournit par le RA n’est pas à jour. Nous avons pris les devant et mise à jour le mop pour éviter cette expérience. Elle sera envoyée au RA S22.
Réaumur
  Check de sécurité des postes de travail. Réalisé 50%.
  Déploiement W8.1. Réalisé 80%.
  .

## Slide 3: Rapport Flash
ACTIVITES PREVUES CROIX - ACS –REAUMUR
Croix
Continuer les migrations 8.1
Terminer le document qui recense les connexions des équipement spécifique du site.
  Visite de site avec l’intégrateur des chromes box. Lundi 29/05 de 12h à 14h.
  Dans le cadre du projet du remplacement du serveur de Croix. Je dois fournir à M.Desmaret, la liste des applis du site, nom des serveurs, ip etc…
  Présenter le Ebook pour les nouveaux arrivants à MMY.